TABLERO DE SEGUIMIENTO KPI

- Objetivo:

El presente tablero de indicadores tiene como finalidad medir el desempeño del proyecto Sistema de Gestión para Mercados Municipales mediante métricas objetivas relacionadas con tiempo, costo, calidad y productividad.

Los indicadores serán revisados semanalmente durante las reuniones de seguimiento y servirán como apoyo para la toma de decisiones.

- Indicadores del Proyecto:

KPI-01 Avance del Proyecto

Objetivo: Medir el porcentaje de avance real del proyecto respecto al avance planificado.

Fórmula: Avance (%) = (Actividades Completadas / Actividades Planificadas) × 100

Frecuencia de Medición: Semanal

Responsable: Scrum Master

KPI-02 Cumplimiento del Cronograma

Objetivo: Determinar si las actividades se están ejecutando dentro de los plazos establecidos.

Fórmula: Cumplimiento (%) = (Actividades Ejecutadas en Fecha / Actividades Programadas) × 100

Frecuencia: Semanal

Responsable: Scrum Master

KPI-03 Variación del Presupuesto

Objetivo: Controlar la diferencia entre el presupuesto planificado y el ejecutado.

Fórmula: Variación = Presupuesto Ejecutado - Presupuesto Planificado

Frecuencia: Mensual

Responsable: Scrum Master

KPI-04 Defectos Detectados

Objetivo: Medir la cantidad de errores encontrados durante las pruebas.

Fórmula: Total de Defectos Detectados

Frecuencia: Por Sprint

Responsable: QA Tester

KPI-05 Defectos Corregidos

Objetivo:

Medir la capacidad del equipo para solucionar incidencias.

Fórmula: Defectos Corregidos (%) = (Defectos Solucionados / Defectos Detectados) × 100

Frecuencia: Por Sprint

Responsable: Equipo de Desarrollo

KPI-06 Cumplimiento de Sprints

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos para cada Sprint.

Fórmula: Cumplimiento Sprint (%) = (Historias Completadas / Historias Planificadas) × 100

Frecuencia: Por Sprint

Responsable: Scrum Master

KPI-07 Disponibilidad del Sistema

Objetivo: Medir la disponibilidad del sistema durante las pruebas.

Fórmula: Disponibilidad (%) = (Tiempo Disponible / Tiempo Total) × 100

Frecuencia: Semanal

Responsable: Equipo de Desarrollo

KPI-08 Gestión de Riesgos

Objetivo: Controlar la cantidad de riesgos materializados.

Fórmula: Riesgos Materializados / Riesgos Identificados

Frecuencia: Mensual

Responsable: Scrum Master

- Tablero Resumen:

| KPI | Meta | Estado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Avance del Proyecto | ≥ 95% | Verde |
| Cumplimiento Cronograma | ≥ 90% | Verde |
| Variación Presupuestaria | ≤ 10% | Verde |
| Defectos Detectados | < 10 | Verde |
| Defectos Corregidos | ≥ 95% | Verde |
| Cumplimiento de Sprint | ≥ 90% | Verde |
| Disponibilidad del Sistema | ≥ 95% | Verde |
| Gestión de Riesgos | ≤ 20% | Verde |

- Uso de los KPI:

Los indicadores serán utilizados para:

- Monitorear el avance del proyecto.

- Identificar desviaciones.

- Evaluar el desempeño del equipo.

- Controlar el presupuesto.

- Gestionar riesgos.

- Mejorar la toma de decisiones.

Los resultados obtenidos serán incorporados en los informes semanales presentados a la Dirección de Ingresos.

- Acciones Correctivas:

Cuando un KPI se encuentre por debajo de la meta establecida se deberán aplicar acciones correctivas, tales como:

- Reasignación de recursos.

- Ajuste de planificación.

- Incremento de seguimiento.

- Revisión de procesos.

- Capacitación del equipo.

- Actualización del plan de riesgos.