PLAN DE RECURSOS

- Objetivo:

El presente Plan de Recursos tiene como finalidad definir la estructura organizacional del proyecto, los recursos humanos requeridos y las responsabilidades asignadas para garantizar la correcta ejecución del Sistema de Gestión para Mercados Municipales.

- Estructura del Equipo:

El proyecto estará conformado por un equipo de 7 integrantes.

| Rol | Cantidad |
| --- | --- |
| Product Owner | 1 |
| Scrum Master / Jefe de Proyecto | 1 |
| Desarrollador Backend | 2 |
| Desarrollador Frontend | 2 |
| QA Tester | 1 |

- Organigrama del Proyecto:

QA

Frontend

Backend

Scrum Master / Jefe Proyecto

Product Owner

Dirección de Ingresos

Alcaldía Municipal de Sucre

- Asignación de Responsabilidades:

Product Owner:

Responsable de representar los intereses de la Dirección de Ingresos.

Funciones:

- Definir prioridades del Product Backlog.

- Aprobar funcionalidades desarrolladas.

- Validar entregables.

- Participar en Sprint Reviews.

Participación estimada: 20%

Scrum Master / Jefe de Proyecto:

Responsable de la gestión integral del proyecto.

Funciones:

- Planificación.

- Coordinación del equipo.

- Gestión de riesgos.

- Gestión de cambios.

- Elaboración de informes semanales.

- Seguimiento del cronograma y presupuesto.

Participación estimada: 100%

Desarrolladores Backend:

Responsables de la lógica de negocio y base de datos.

Funciones:

- Diseño de base de datos.

- Desarrollo de servicios.

- Implementación de reglas de negocio.

- Integración de módulos.

Participación estimada: 100%

Cantidad: 2

Desarrolladores Frontend:

Responsables de la interfaz de usuario.

Funciones:

- Diseño de pantallas.

- Desarrollo de formularios.

- Integración con servicios Backend.

- Validación de experiencia de usuario.

Participación estimada: 100%

Cantidad: 2

QA Tester

Responsable de asegurar la calidad del sistema.

Funciones:

- Elaboración de casos de prueba.

- Pruebas funcionales.

- Reporte de defectos.

- Validación del MVP.

Participación estimada: 100%

Cantidad: 1

- Distribución por Fases:

| Fase | Product Owner | Scrum Master | Backend | Frontend | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio y Planificación | X | X |  |  |  |
| Requerimientos | X | X | X | X |  |
| Diseño | X | X | X | X |  |
| Desarrollo |  | X | X | X |  |
| Pruebas |  | X | X | X | X |
| Validación | X | X |  |  | X |
| Cierre | X | X |  |  | X |

- Plan de Sustitución de Recursos:

Debido a que el riesgo de renuncia de desarrolladores fue identificado desde el inicio del proyecto, se establecen las siguientes medidas preventivas:

- Documentación continua del código.

- Repositorio centralizado en GitHub.

- Transferencia de conocimiento entre desarrolladores.

- Actualización periódica de documentación técnica.

- Respaldo de tareas críticas.

- Gestión ante la Renuncia de Desarrolladores:

Si ocurre la salida de uno o más desarrolladores durante el proyecto:

- El Scrum Master registrará la incidencia.

- Se activará el plan de contingencia.

- Se redistribuirán tareas entre los miembros restantes.

- Se actualizará el cronograma.

- Se actualizará el registro de riesgos.

- Se informará a la Dirección de Ingresos mediante el informe semanal correspondiente.

Esta situación es especialmente relevante debido a que la consigna establece la renuncia de dos desarrolladores clave durante la ejecución del proyecto.

- Herramientas de Trabajo:

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub | Control de versiones |
| Trello / Jira | Gestión de tareas |
| Microsoft Teams | Comunicación |
| Visual Studio Code | Desarrollo |
| SQL Server | Base de datos |
| Microsoft Word | Documentación |

- Responsabilidad de Gestión:

La administración de los recursos humanos será responsabilidad del Scrum Master / Jefe de Proyecto, quien deberá:

- Monitorear desempeño.

- Gestionar cargas de trabajo.

- Resolver conflictos.

- Coordinar actividades.

- Reportar avances semanalmente.