REGISTRO DE RIESGOS

- Objetivo:

El presente Registro de Riesgos tiene como finalidad identificar, evaluar, monitorear y controlar los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto Sistema de Gestión para Mercados Municipales.

- Criterios de Evaluación:

Probabilidad

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Alta | Muy probable que ocurra |
| Media | Puede ocurrir durante el proyecto |
| Baja | Poco probable que ocurra |

Impacto

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Alto | Afecta significativamente al proyecto |
| Medio | Afecta parcialmente al proyecto |
| Bajo | Impacto menor |

- Matriz de Riesgos:

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Responsable | Estrategia de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambio en la normativa municipal sobre licencias sanitarias | Media | Alta | Scrum Master | Monitorear cambios normativos y actualizar requerimientos oportunamente. |
| R-02 | Renuncia de desarrolladores clave | Media | Alta | Scrum Master | Aplicar plan de contingencia y redistribuir tareas. |
| R-03 | Solicitudes de cambio de alcance por parte de la Alcaldía | Alta | Alta | Product Owner | Aplicar proceso formal de gestión de cambios. |
| R-04 | Retraso en la validación de requerimientos | Media | Media | Product Owner | Programar reuniones periódicas con los usuarios. |
| R-05 | Retraso en actividades de desarrollo | Media | Alta | Scrum Master | Seguimiento semanal y control de avances. |
| R-06 | Problemas de integración entre módulos | Media | Media | Equipo de Desarrollo | Realizar pruebas de integración tempranas. |
| R-07 | Pérdida de información del proyecto | Baja | Alta | Equipo de Desarrollo | Uso de repositorio GitHub y respaldos periódicos. |
| R-08 | Defectos detectados en pruebas finales | Media | Media | QA Tester | Ejecución continua de pruebas funcionales. |
| R-09 | Falta de disponibilidad de usuarios para validación | Media | Media | Product Owner | Coordinar cronograma de validaciones con anticipación. |
| R-10 | Incremento de carga de trabajo por nuevas funcionalidades | Alta | Alta | Scrum Master | Evaluar impacto y ajustar planificación. |

- Riesgos Críticos del Proyecto:

Los siguientes riesgos son considerados críticos debido a su impacto sobre el proyecto:

R-01 Cambio Normativo

Puede generar modificaciones en los requisitos relacionados con licencias sanitarias y obligar a realizar ajustes en funcionalidades ya desarrolladas.

R-02 Renuncia de Desarrolladores Clave

Puede afectar significativamente el cronograma y la capacidad de desarrollo del equipo.

R-03 Solicitudes de Cambio de Alcance

Puede provocar retrasos, incremento de costos y modificaciones en la planificación original.

R-10 Incremento de Carga de Trabajo

Puede generar sobrecarga en el equipo y afectar la calidad de los entregables.

- Plan de Monitoreo:

Los riesgos serán revisados semanalmente durante las reuniones de seguimiento del proyecto.

Para cada riesgo se evaluará:

- Estado actual.

- Probabilidad actualizada.

- Impacto actualizado.

- Acciones ejecutadas.

- Nuevas medidas preventivas.

- Plan de Contingencia:

Riesgo R-01: Cambio Normativo

Acciones:

- Revisar normativa municipal.

- Actualizar requerimientos afectados.

- Gestionar cambios mediante procedimiento formal.

Riesgo R-02: Renuncia de Desarrolladores

Acciones:

- Redistribuir actividades.

- Utilizar documentación técnica existente.

- Aplicar transferencia de conocimiento.

- Actualizar cronograma.

Riesgo R-03: Cambio de Alcance

Acciones:

- Registrar solicitud de cambio.

- Realizar análisis de impacto.

- Obtener aprobación formal antes de implementar.

- Seguimiento de Riesgos:

La responsabilidad del seguimiento recaerá sobre el Scrum Master, quien deberá:

- Mantener actualizado el registro.

- Informar riesgos relevantes en los informes semanales.

- Coordinar acciones preventivas.

- Escalar riesgos críticos a la Dirección de Ingresos cuando sea necesario.