ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales

Cliente: Alcaldía Municipal de Sucre

Área Solicitante: Dirección de Ingresos Municipales

Duración del Proyecto: 6 meses

Fecha de Cierre: [Fecha de Finalización]

Responsable: Scrum Master / Jefe de Proyecto

- Objetivo:

El presente documento tiene como finalidad formalizar la conclusión del proyecto Sistema de Gestión para Mercados Municipales y dejar constancia de la aceptación del producto entregado.

- Resumen del Proyecto:

El proyecto fue desarrollado con el propósito de digitalizar la administración de los mercados municipales Campesino, Central y Entre Ríos.

Durante la ejecución se implementaron funcionalidades para:

- Gestión de comerciantes.

- Gestión de puestos.

- Gestión de tarifas y cobros.

- Gestión de licencias sanitarias.

- Generación de reportes mensuales.

- Administración de usuarios y roles.

- Geolocalización de puestos (incorporada mediante solicitud formal de cambio).

- Cumplimiento de Objetivos:

| Objetivo | Estado |
| --- | --- |
| Registro de comerciantes | Cumplido |
| Registro de puestos | Cumplido |
| Gestión de cobros | Cumplido |
| Gestión de licencias sanitarias | Cumplido |
| Generación de reportes | Cumplido |
| Entrega de MVP funcional | Cumplido |

- Entregables Finales:

Los siguientes entregables fueron completados y entregados:

- Sistema web funcional.

- Base de datos implementada.

- Documentación del proyecto.

- Registro de riesgos.

- Registro de incidencias.

- Informes de avance.

- Manual básico de usuario.

- Repositorio Git del proyecto.

- Cambios Gestionados:

Durante la ejecución se gestionaron los siguientes cambios:

Cambio SC-001

Incorporación del módulo de geolocalización de puestos.

Estado: Implementado y aprobado.

- Riesgos Materializados:

Durante el proyecto se materializaron los siguientes riesgos:

R-01

Cambio normativo relacionado con licencias sanitarias.

Estado: Controlado.

R-02

Renuncia de dos desarrolladores clave.

Estado: Controlado.

R-03

Cambio de alcance por incorporación de geolocalización.

Estado: Controlado.

- Evaluación General del Proyecto:

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| Alcance | Cumplido |
| Tiempo | Cumplido |
| Presupuesto | Cumplido |
| Calidad | Cumplida |
| Riesgos | Controlados |

- Aceptación del Producto:

La Dirección de Ingresos revisó el MVP entregado y verificó el cumplimiento de los requerimientos definidos para el proyecto.

El producto cumple con las funcionalidades necesarias para apoyar la administración de los mercados municipales.

- Conclusiones:

- El proyecto alcanzó los objetivos establecidos.

- El MVP funcional fue entregado satisfactoriamente.

- Los cambios solicitados fueron gestionados formalmente.

- Los riesgos materializados fueron controlados adecuadamente.

- La documentación requerida fue completada.

- Aprobación de Cierre:

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Representante de la Alcaldía de Sucre | Patrocinador |  |
| Director de Ingresos Municipales | Cliente |  |
| Scrum Master / Jefe de Proyecto | Responsable del Proyecto |  |