SOLICITUD DE CAMBIO

- Información General:

Código de Cambio: SC-001

Proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales

Solicitante: Alcaldía Municipal de Sucr

Fecha de Solicitud: Semana 10

Estado: Aprobado

- Descripción de la Solicitud:

La Alcaldía Municipal de Sucre solicita la incorporación de un nuevo módulo de geolocalización de puestos para los mercados municipales Campesino, Central y Entre Ríos.

La funcionalidad permitirá visualizar la ubicación física de cada puesto dentro de los mercados y facilitar su identificación por parte del personal administrativo.

Esta funcionalidad no se encontraba contemplada dentro del alcance inicial aprobado del proyecto.

- Justificación del Cambio:

La Alcaldía considera que la geolocalización de puestos permitirá:

- Mejorar la identificación de puestos.

- Facilitar el control administrativo.

- Optimizar la ubicación de comerciantes.

- Mejorar la gestión de información espacial de los mercados.

- Análisis de Impacto:

Impacto en el Alcance

Se incorpora un nuevo módulo funcional no contemplado inicialmente.

Impacto: Alto

Impacto en el Cronograma

Será necesario incorporar actividades adicionales de análisis, diseño, desarrollo y pruebas.

Impacto: Medio

Impacto en el Presupuesto

Puede requerirse la utilización parcial de la reserva de contingencia.

Impacto: Medio

Impacto en los Recursos

Se incrementará temporalmente la carga de trabajo del equipo de desarrollo.

Impacto: Medio

Impacto en los Riesgos

Se incrementa el riesgo asociado a:

- Sobrecarga de trabajo.

- Retrasos en actividades.

- Cambios de alcance.

Impacto: Alto

- Alternativas Evaluadas:

Alternativa 1

No implementar la funcionalidad.

Resultado: No satisface la necesidad planteada por la Alcaldía.

Alternativa 2

Implementar la funcionalidad en una fase futura.

Resultado: Reduce impacto inmediato pero posterga el beneficio esperado.

Alternativa 3

Implementar la funcionalidad dentro del proyecto actual.

Resultado: Permite satisfacer el requerimiento de la Alcaldía y mantener la visión del sistema.

- Decisión del Comité de Cambios:

Después del análisis realizado, se determina:

- ☑ Aprobar la solicitud de cambio.

- ☐ Rechazar la solicitud de cambio.

- ☐ Postergar la solicitud de cambio.

- Acciones Derivadas:

como resultado de la aprobación del cambio se deberán realizar las siguientes acciones:

- Actualizar el Product Backlog.

- Actualizar el cronograma del proyecto.

- Actualizar el registro de riesgos.

- Actualizar la planificación de Sprints.

- Incorporar tareas de desarrollo y pruebas.

- Informar los cambios a la Dirección de Ingresos.

- Roles Involucrados:

| Rol | Participación |
| --- | --- |
| Alcaldía Municipal de Sucre | Solicita el cambio |
| Product Owner | Evalúa necesidad de negocio |
| Scrum Master | Analiza impacto y coordina implementación |
| Equipo de Desarrollo | Estima esfuerzo técnico |
| QA Tester | Define pruebas asociadas al cambio |

- Aprobación:

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Representante de la Alcaldía de Sucre | Solicitante |  |
| Product Owner | Evaluador |  |
| Scrum Master / Jefe de Proyecto | Responsable de Implementación |  |