REGISTRO DE INCIDENCIAS

- Objetivo:

El presente Registro de Incidencias tiene como finalidad documentar, controlar y dar seguimiento a los eventos que afectan o pueden afectar el normal desarrollo del proyecto Sistema de Gestión para Mercados Municipales.

Cada incidencia deberá ser registrada, analizada y atendida oportunamente para minimizar su impacto sobre el alcance, cronograma, presupuesto y calidad del proyecto.

- Clasificación de Incidencias:

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Alta | Impacta significativamente el proyecto |
| Media | Impacta parcialmente el proyecto |
| Baja | Impacto menor y controlable |

- Registro de Incidencias:

| Código | Fecha | Descripción | Impacto | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 | Semana 10 | Solicitud de incorporación del módulo de geolocalización de puestos | Alto | Scrum Master | Cerrada |
| INC-002 | Semana 14 | Cambio en normativa municipal sobre licencias sanitarias | Alto | Product Owner | Cerrada |
| INC-003 | Semana 16 | Renuncia de un desarrollador Backend | Alto | Scrum Master | Cerrada |
| INC-004 | Semana 16 | Renuncia de un desarrollador Frontend | Alto | Scrum Master | Cerrada |

- Detalle de Incidencias:

INC-001 Solicitud de Geolocalización de Puestos

Fecha de Registro: Semana 10

Descripción:

La Alcaldía de Sucre solicitó la incorporación de un módulo de geolocalización de puestos dentro del sistema.

Impacto:

- Cambio de alcance.

- Posible modificación del cronograma.

- Posible incremento del esfuerzo de desarrollo.

Acciones Tomadas:

- Registro formal de solicitud de cambio.

- Análisis de impacto.

- Evaluación por parte del Scrum Master y Product Owner.

- Actualización de planificación posterior a la aprobación.

Estado: Cerrada

INC-002 Cambio Normativo

Fecha de Registro: Semana 14

Descripción:

La Alcaldía emitió modificaciones relacionadas con las licencias sanitarias que afectan funcionalidades previamente definidas.

Impacto:

- Actualización de requerimientos.

- Ajustes funcionales.

- Revisión de reglas de negocio.

Acciones Tomadas:

- Revisión de normativa.

- Actualización de documentación.

- Modificación de funcionalidades afectadas.

Estado: Cerrada

INC-003 Renuncia de Desarrollador Backend

Fecha de Registro: Semana 16

Descripción:

Uno de los desarrolladores Backend presentó su renuncia durante la fase de desarrollo.

Impacto:

- Retraso potencial en actividades críticas.

- Redistribución de tareas.

Acciones Tomadas:

- Activación del plan de contingencia.

- Reasignación de actividades.

- Actualización del cronograma

Estado: Cerrada

INC-004 Renuncia de Desarrollador Frontend

Fecha de Registro: Semana 16

Descripción:

Uno de los desarrolladores Frontend presentó su renuncia durante la ejecución del proyecto.

Impacto:

- Reducción temporal de la capacidad de desarrollo.

- Riesgo de retraso en entregables.

Acciones Tomadas:

- Redistribución de tareas.

- Transferencia de conocimiento.

- Seguimiento intensivo del avance.

Estado: Cerrada

- Flujo de Gestión de Incidencias:

Las incidencias seguirán el siguiente proceso:

- Identificación.

- Registro.

- Clasificación.

- Asignación de responsable.

- Implementación de acciones correctivas.

- Seguimiento.

- Cierre.

- Seguimiento de Incidencias:

El Scrum Master será responsable de:

- Mantener actualizado el registro.

- Dar seguimiento a cada incidencia.

- Reportar incidencias en los informes semanales.

- Coordinar acciones correctivas.

- Verificar el cierre efectivo de cada incidencia.