INFORME DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO

Proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales

Cliente: Alcaldía Municipal de Sucre

Área Solicitante: Dirección de Ingresos Municipales

Producto Evaluado: MVP del Sistema de Gestión para Mercados Municipales

Responsable de la Validación: QA Tester y Dirección de Ingresos

- Objetivo:

El presente informe tiene como finalidad verificar que el MVP desarrollado cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos para el proyecto.

Asimismo, busca documentar los resultados obtenidos durante el proceso de validación previo a la aceptación formal del producto.

- Alcance de la Validación:

La validación comprende los siguientes módulos:

- Gestión de Comerciantes.

- Gestión de Puestos.

- Gestión de Tarifas.

- Gestión de Cobros.

- Gestión de Licencias Sanitarias.

- Gestión de Usuarios.

- Reportes Mensuales.

- Módulo de Geolocalización de Puestos.

- Metodología de Validación:

La validación se realizó mediante:

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Validación por usuarios.

- Revisión de requerimientos.

- Verificación de criterios de aceptación.

- Resultados de Validación:

| Código | Requerimiento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de Comerciantes | Aprobado |
| RF-02 | Gestión de Comerciantes | Aprobado |
| RF-03 | Registro de Puestos | Aprobado |
| RF-04 | Asignación de Puestos | Aprobado |
| RF-05 | Gestión de Tarifas | Aprobado |
| RF-06 | Registro de Cobros | Aprobado |
| RF-07 | Historial de Pagos | Aprobado |
| RF-08 | Registro de Licencias Sanitarias | Aprobado |
| RF-09 | Control de Licencias | Aprobado |
| RF-10 | Gestión de Usuarios | Aprobado |
| RF-11 | Gestión de Roles | Aprobado |
| RF-12 | Reportes Mensuales | Aprobado |
| RF-13 | Reporte de Comerciantes | Aprobado |
| RF-14 | Reporte de Cobros | Aprobado |
| RF-15 | Reporte de Licencias | Aprobado |

- Validación de la Solicitud de Cambio:

Módulo de Geolocalización de Puestos

Resultado: Aprobado

Se verificó que:

- Los puestos pueden ser ubicados geográficamente.

- La información se almacena correctamente.

- La funcionalidad cumple con lo solicitado por la Alcaldía.

- Validación de Requerimientos No Funcionales:

| Requerimiento | Resultado |
| --- | --- |
| Seguridad mediante autenticación | Cumplido |
| Control de acceso por roles | Cumplido |
| Disponibilidad del sistema | Cumplido |
| Rendimiento adecuado | Cumplido |
| Respaldo de información | Cumplido |
| Usabilidad | Cumplido |

- Incidencias Detectadas:

Durante el proceso de validación se identificaron incidencias menores relacionadas con:

- Ajustes visuales en formularios.

- Correcciones menores en reportes.

Todas las incidencias fueron corregidas antes de la entrega final.

- Nivel de Cumplimiento:

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Requerimientos Funcionales | 100% |
| Requerimientos No Funcionales | 100% |
| Solicitudes de Cambio | 100% |
| Validación General | 100% |

- Conclusiones:

Después de realizar las pruebas y validaciones correspondientes, se concluye que el MVP del Sistema de Gestión para Mercados Municipales cumple satisfactoriamente los requerimientos establecidos para el proyecto.

El sistema se encuentra en condiciones de ser utilizado por la Dirección de Ingresos para apoyar la gestión administrativa de los mercados municipales.

- Aprobación:

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| QA Tester | Responsable de Validación |  |
| Director de Ingresos Municipales | Usuario Principal |  |
| Scrum Master / Jefe de Proyecto | Responsable del Proyecto |  |