EVALUACIÓN DE LAS 4P

- Objetivo:

El presente documento tiene como finalidad evaluar los principales factores que influyeron en el desarrollo del proyecto Sistema de Gestión para Mercados Municipales mediante el modelo de las 4P:

- People (Personas)

- Product (Producto)

- Process (Proceso)

- Project (Proyecto)

Esta evaluación permitirá identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

- PEOPLE (PERSONAS):

Descripción: Corresponde al análisis de las personas involucradas en el proyecto y su contribución al cumplimiento de los objetivos.

Participantes Principales:

| Participante | Rol |
| --- | --- |
| Product Owner | Representante de la Dirección de Ingresos |
| Scrum Master | Gestión y coordinación |
| Desarrolladores Backend | Desarrollo de lógica de negocio |
| Desarrolladores Frontend | Desarrollo de interfaces |
| QA Tester | Aseguramiento de calidad |
| Dirección de Ingresos | Validación del producto |

Fortalezas

- Buena comunicación entre los integrantes.

- Participación activa del Product Owner.

- Compromiso del equipo durante el desarrollo.

- Capacidad de adaptación ante cambios.

Debilidades

- Dependencia de desarrolladores clave.

- Sobrecarga temporal de trabajo tras las renuncias.

Situaciones Relevantes

Durante la ejecución se produjo la renuncia de:

- 1 desarrollador Backend.

- 1 desarrollador Frontend.

La documentación existente y la transferencia de conocimiento permitieron reducir el impacto sobre el proyecto.

- PRODUCT (PRODUCTO):

Descripción

Corresponde al análisis del producto desarrollado.

Funcionalidades Implementadas

- Gestión de comerciantes.

- Gestión de puestos.

- Gestión de tarifas.

- Gestión de cobros.

- Gestión de licencias sanitarias.

- Reportes mensuales.

- Gestión de usuarios.

- Geolocalización de puestos.

Fortalezas

- Cumplimiento de los requerimientos principales.

- Interfaz sencilla y funcional.

- Información centralizada.

- Automatización de procesos administrativos.

Debilidades

  - MVP limitado a funcionalidades prioritarias.

  - Posibles mejoras futuras en reportes avanzados.

- PROCESS (PROCESO):

Descripción: Corresponde al análisis de la metodología y procesos utilizados durante el proyecto.

Metodología Aplicada: Scrum

Duración: 24 semanas

Cantidad de Sprints: 12 Sprints

Fortalezas

- Flexibilidad para adaptarse a cambios.

- Seguimiento continuo del avance.

- Entregas incrementales.

- Retroalimentación frecuente.

Debilidades

- Incremento de reuniones de coordinación.

- Necesidad constante de actualización del backlog.

Situaciones Relevantes: La metodología Scrum permitió gestionar adecuadamente:

- Cambio normativo.

- Cambio de alcance.

- Renuncia de desarrolladores.

- PROJECT (PROYECTO):

Descripción: Corresponde al análisis global del proyecto.

Cumplimiento de Alcance:

Resultado: Cumplido

Se implementaron todos los módulos definidos para el MVP y el módulo adicional aprobado mediante gestión de cambios.

Cumplimiento de Tiempo

Resultado: Cumplido

El proyecto fue concluido dentro del plazo establecido de 6 meses.

Cumplimiento de Presupuesto

Resultado: Cumplido

Se respetó el presupuesto asignado de 70.000 Bs.

Gestión de Riesgos

Resultado: Satisfactorio

Los riesgos críticos fueron identificados previamente y gestionados adecuadamente.

Gestión de Cambios

Resultado: Satisfactorio

La solicitud de geolocalización fue gestionada mediante el procedimiento formal establecido.

- Resumen de la Evaluación 4P:

| Factor | Resultado |
| --- | --- |
| People | Satisfactorio |
| Product | Muy Satisfactorio |
| Process | Muy Satisfactorio |
| Project | Exitoso |