DOCUMENTO DE INCEPTION

- Introducción:

El presente documento de Inception tiene como propósito establecer una visión general del proyecto Sistema de Gestión para Mercados Municipales, definiendo los objetivos del negocio, los interesados involucrados, el alcance inicial, los riesgos identificados y la estrategia general para la ejecución del proyecto.

- Visión del Proyecto:

Desarrollar una plataforma web moderna y centralizada que permita a la Alcaldía Municipal de Sucre administrar eficientemente los mercados Campesino, Central y Entre Ríos mediante la digitalización de procesos relacionados con comerciantes, puestos, cobros de tarifas, licencias sanitarias e informes administrativos.

- Problema de Negocio:

Actualmente la gestión de los mercados municipales se realiza mediante procesos manuales y registros dispersos, generando:

- Dificultades en el control de comerciantes.

- Problemas en la administración de puestos.

- Retrasos en los cobros de tarifas.

- Escaso control sobre licencias sanitarias.

- Limitaciones para generar reportes oportunos.

- Riesgo de pérdida o duplicación de información.

- Objetivos del Negocio:

- Mejorar la administración de los mercados municipales.

- Centralizar la información de comerciantes y puestos.

- Optimizar el control de ingresos municipales.

- Automatizar la gestión de licencias sanitarias.

- Facilitar la generación de reportes para la toma de decisiones.

- Reducir errores operativos derivados de procesos manuales.

- Alcance del Producto:

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades:

Gestión de Comerciantes:

- Registro.

- Consulta.

- Modificación.

- Desactivación.

Gestión de Puestos

- Registro.

- Administración.

- Asignación.

Gestión de Cobros

- Registro de tarifas.

- Registro de pagos.

- Historial de pagos.

Gestión de Licencias Sanitarias

- Registro.

- Seguimiento.

- Alertas de vencimiento.

Informes

- Reportes mensuales.

- Reportes de ingresos.

- Reportes de licencias.

Administración

- Gestión de usuarios.

- Gestión de roles.

- Stakeholders del Proyecto:

| Stakeholder | Interés |
| --- | --- |
| Alcaldía Municipal de Sucre | Financiamiento y aprobación del proyecto |
| Dirección de Ingresos | Uso y validación del sistema |
| Jefe de Proyecto | Gestión y coordinación |
| Equipo de Desarrollo | Construcción del sistema |
| QA Tester | Aseguramiento de calidad |
| Administradores de Mercado | Operación diaria del sistema |
| Comerciantes | Beneficiarios indirectos |

- Supuestos:

- La Alcaldía proporcionará la información requerida.

- Los usuarios participarán en la validación de requerimientos.

- El presupuesto aprobado será suficiente para el MVP.

- El equipo contará con la infraestructura necesaria para desarrollar el sistema.

- Restricciones:

- Presupuesto máximo de 70.000 Bs.

- Duración máxima de 6 meses.

- Desarrollo exclusivo para entorno web.

- Entrega obligatoria de un MVP funcional.

- Riesgos Iniciales

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambio de normativa municipal | Media | Alta |
| R-02 | Renuncia de desarrolladores clave | Media | Alta |
| R-03 | Retraso en la validación de requerimientos | Media | Media |
| R-04 | Solicitudes de cambio de alcance | Alta | Alta |
| R-05 | Problemas técnicos durante el desarrollo | Media | Media |

- Estrategia de Desarrollo:

Se utilizará la metodología Scrum para gestionar el proyecto mediante ciclos iterativos de desarrollo denominados Sprints.

La duración total será de 24 semanas distribuidas en 12 Sprints de dos semanas cada uno.

Cada Sprint permitirá entregar funcionalidades incrementales y obtener retroalimentación continua de la Dirección de Ingresos.

- Factores Críticos de Éxito:

- Participación activa del Product Owner.

- Cumplimiento del cronograma establecido.

- Gestión efectiva de riesgos.

- Comunicación continua con la Alcaldía.

- Correcta gestión de cambios.

- Entrega satisfactoria del MVP.

- Criterios de Aceptación:

El proyecto será aceptado cuando:

- Todos los módulos prioritarios estén implementados.

- Los usuarios puedan operar el sistema correctamente.

- Los reportes sean generados de forma satisfactoria.

- Se completen las pruebas funcionales.

- La Dirección de Ingresos apruebe el MVP final.