ACTA DE CONSTITUCION

PROYECTO: SISTEMA DE GESTION PARA MERCADOS MUNICIPALES

CLIENTE: Alcaldia de Sucre.

OBJETIVO: Digitalizar la administración de los mercados Campesino, Central y Entre Rios.

DURACION: 6 meses

ENTREGABLE PRINCIPAL: MVP funcional

- Descripción del Proyecto:

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web para digitalizar la administración de los mercados municipales Campesino, Central y Entre Ríos de la ciudad de Sucre.

El sistema permitirá gestionar el registro de puestos, comerciantes, cobros de tarifas, control de licencias sanitarias e informes mensuales para la Dirección de Ingresos. El propósito principal es mejorar el control administrativo, reducir procesos manuales y facilitar la toma de decisiones mediante información centralizada y actualizada.

- Justificación del proyecto:

Actualmente, la administración de los mercados municipales se realiza de forma manual o con herramientas poco integradas, lo cual genera problemas como pérdida de información, duplicidad de registros, retrasos en cobros, dificultad para controlar licencias sanitarias y falta de reportes oportunos.

Por esta razón, la Alcaldía de Sucre requiere implementar una solución tecnológica que permita modernizar la gestión de los mercados municipales y mejorar el control de ingresos.

- Objetivo General:

Desarrollar un sistema web para digitalizar la administración de los mercados municipales como el mercado campesino, central y entre ríos, permitiendo gestionar comerciantes, puestos, cobros, licencias sanitarias e informes mensuales.

- Alcance Inicial del proyecto.

El sistema incluirá los siguientes modulos principales:

- Gestión de mercados municipales.

- Gestión de comerciantes.

- Gestión de puestos.

- Asignación de puestos a comerciantes.

- Gestión de tarifas y cobros.

- Control de licencias sanitarias.

- Generación de informes mensuales.

- Administración de usuarios y roles.

- Exclusiones del proyecto:

En el alcance inicial no se contempla:

- Aplicación móvil.

- Pagos en línea.

- Integración bancaria.

- Geolocalización de puestos.

- Firma digital.

- Integración con otros sistemas externos de la Alcaldía.

- Duración del proyecto

El proyecto tendrá una duración estimada de 6 meses, equivalentes a aproximadamente 24 semanas de trabajo.

- Presupuesto aprobado:

El presupuesto asignado para el proyecto es de 70000 Bs

- Entregable principal:

El entregable principal será un MVP funcional del Sistema de Gestión para Mercados Municipales, validado por la Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre.

- Stakeholders Principales:

| takeholder | Rol dentro del proyecto |
| --- | --- |
| Alcaldía Municipal de Sucre | Cliente principal y patrocinador |
| Dirección de Ingresos | Área usuaria del sistema |
| Jefe de Proyecto | Responsable de planificación, seguimiento y control |
| Equipo de Desarrollo | Responsable de construir el sistema |
| Personal administrativo de mercados | Usuarios operativos |
| Comerciantes | Beneficiarios indirectos |

- Supuestos del Proyecto:

- La Alcaldía proporcionará la información necesaria de los mercados.

- La Dirección de Ingresos participará en la validación de requerimientos.

- El equipo de desarrollo contará con los recursos necesarios.

- El proyecto se desarrollará dentro del presupuesto aprobado.

- El MVP será entregado en un plazo máximo de 6 meses.

- Restricciones del proyecto:

- El presupuesto máximo disponible es de 70.000 Bs.

- El plazo máximo de entrega es de 6 meses.

- El sistema debe estar orientado a uso web.

- El MVP debe cubrir los módulos administrativos prioritarios.

- Todo cambio de alcance deberá ser evaluado mediante una solicitud formal de cambio.

- Riesgos iniciales identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Cambio en la normativa municipal sobre licencias sanitarias | Media | Alta |
| Renuncia de desarrolladores clave | Media | Alta |
| Retraso en la entrega de información por parte del cliente | Media | Media |
| Cambios de alcance durante el desarrollo | Alta | Alta |
| Fallas técnicas durante la implementación | Baja | Alta |

- Criterios de éxito.

El proyecto será considerado exitoso si:

- El MVP es entregado dentro del plazo de 6 meses.

- El sistema permite registrar mercados, puestos y comerciantes.

- El sistema permite gestionar cobros y licencias sanitarias.

- La Dirección de Ingresos puede generar informes mensuales.

- El producto es validado y aceptado por la Alcaldía de Sucre.

- La documentación del proyecto es entregada completa.