LECCIONES APRENDIDAS

- Objetivo:

El presente documento tiene como finalidad registrar las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto Sistema de Gestión para Mercados Municipales, identificando buenas prácticas, dificultades encontradas y oportunidades de mejora para futuros proyectos.

- Resumen General:

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversos desafíos relacionados con cambios normativos, solicitudes de nuevas funcionalidades y disponibilidad de recursos humanos.

La experiencia obtenida permitió fortalecer la gestión del proyecto y mejorar la capacidad de respuesta del equipo ante situaciones imprevistas.

- Lecciones Aprendidas Relacionadas con la Gestión del Proyecto:

Lección 1: Importancia de una adecuada planificación inicial

Situación: La planificación inicial permitió establecer objetivos claros, recursos necesarios y un cronograma base para el proyecto.

Aprendizaje: Una planificación adecuada facilita el control del alcance, tiempo y costo durante toda la ejecución.

Recomendación: Invertir tiempo suficiente en la definición inicial del proyecto.

Lección 2: Importancia del seguimiento continuo

Situación: Los informes semanales permitieron detectar oportunamente desviaciones y riesgos.

Aprendizaje: El monitoreo constante facilita la toma de decisiones oportunas.

Recomendación: Mantener reuniones periódicas de seguimiento en proyectos futuros.

- Lecciones Aprendidas Relacionadas con Riesgos:

Lección 3: Identificación temprana de riesgos

Situación: La renuncia de desarrolladores clave fue identificada previamente como riesgo.

Aprendizaje: La identificación temprana permitió preparar acciones de contingencia.

Recomendación: Mantener actualizados los registros de riesgos y planes de respuesta.

Lección 4: Gestión de cambios normativos

Situación: Durante el proyecto se produjeron modificaciones relacionadas con licencias sanitarias.

Aprendizaje: Los cambios externos pueden afectar significativamente el desarrollo del sistema.

Recomendación: Monitorear continuamente normativas y regulaciones aplicables.

- Lecciones Aprendidas Relacionadas con Gestión de Cambios:

Lección 5: Aplicación del proceso formal de cambios

Situación: La Alcaldía solicitó incorporar un módulo de geolocalización de puestos.

Aprendizaje: El proceso formal permitió evaluar adecuadamente el impacto antes de implementar el cambio.

Recomendación: Toda modificación de alcance debe ser documentada y aprobada formalmente.

- Lecciones Aprendidas Relacionadas con Recursos Humanos:

Lección 6: Importancia de la transferencia de conocimiento

Situación: Dos desarrolladores abandonaron el proyecto durante la ejecución.

Aprendizaje: La documentación y transferencia de conocimiento reducen el impacto de la salida de personal.

Recomendación: Mantener documentación técnica actualizada y promover la colaboración entre miembros del equipo.

- Lecciones Aprendidas Relacionadas con Calidad:

Lección 7: Pruebas continuas

Situación: Las pruebas realizadas durante cada Sprint permitieron identificar errores oportunamente.

Aprendizaje: Las pruebas tempranas reducen defectos en etapas finales.

Recomendación: Mantener una estrategia continua de aseguramiento de calidad.

- Buenas Prácticas Identificadas:

Durante el proyecto se identificaron las siguientes buenas prácticas:

- Uso de GitHub para control de versiones.

- Seguimiento semanal del avance.

- Gestión formal de riesgos.

- Gestión formal de cambios.

- Uso de Scrum para adaptación a cambios.

- Documentación continua del proyecto.

- Comunicación frecuente con la Dirección de Ingresos.

- Recomendaciones para Futuros Proyectos:

- Fortalecer la gestión preventiva de riesgos.

- Incrementar la automatización de pruebas.

- Mantener repositorios centralizados.

- Mejorar los mecanismos de capacitación interna.

- Considerar reservas de tiempo para cambios de alcance.

- Mantener una comunicación permanente con los interesados

- Conclusiones:

Las lecciones aprendidas obtenidas durante la ejecución del proyecto constituyen una fuente de conocimiento valiosa para futuras iniciativas tecnológicas de la Alcaldía de Sucre.

La correcta gestión de riesgos, cambios y recursos permitió alcanzar los objetivos del proyecto y entregar un MVP funcional dentro de los parámetros establecidos.