NFORME DE AVANCE

- Resumen Ejecutivo:

Durante la semana 8 del proyecto se concluyeron satisfactoriamente las actividades relacionadas con el desarrollo del módulo de Gestión de Comerciantes.

El proyecto continúa dentro de los plazos establecidos y no presenta desviaciones significativas respecto al cronograma aprobado.

El avance acumulado se encuentra dentro de los parámetros esperados para esta fase del proyecto.

- Estado General del Proyecto:

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Alcance | En progreso |
| Cronograma | Conforme |
| Presupuesto | Conforme |
| Calidad | Conforme |
| Riesgos | Monitoreados |

- Actividades Completadas:

Durante el periodo reportado se completaron las siguientes actividades:

- Finalización del módulo de Gestión de Comerciantes.

- Validación de funcionalidades básicas.

- Actualización de documentación técnica.

- Revisión del Product Backlog.

- Preparación del Sprint siguiente.

- Actividades en Ejecución:

Actualmente se encuentran en ejecución las siguientes actividades:

- Desarrollo del módulo de Gestión de Puestos.

- Diseño de interfaces complementarias.

- Actualización de casos de prueba.

- Actividades Planificadas para la Próxima Semana:

- Finalizar módulo de Gestión de Puestos.

- Iniciar módulo de Gestión de Tarifas.

- Realizar pruebas funcionales parciales.

- Actualizar documentación de usuario.

- Avance del Proyecto:

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Avance Planificado | 35% |
| Avance Real | 34% |
| Variación | -1% |

- Riesgos Activos:

| Código | Riesgo | Estado |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Cambio normativo sobre licencias sanitarias | Monitoreado |
| R-02 | Renuncia de desarrolladores clave | Monitoreado |
| R-03 | Solicitudes de cambio de alcance | Monitoreado |

- Incidencias Registrada:

Durante el periodo reportado no se registraron incidencias críticas que afecten el desarrollo del proyecto.

- Situación Presupuestaria:

| Concepto | Estado |
| --- | --- |
| Presupuesto Planificado | Conforme |
| Presupuesto Ejecutado | Conforme |
| Desviación | 0% |

- Conclusiones:

El proyecto mantiene un nivel de avance adecuado y se encuentra alineado con los objetivos establecidos.

No existen desviaciones significativas en alcance, tiempo o costo que comprometan la entrega del MVP funcional.

Se continuará con el desarrollo planificado y el monitoreo permanente de riesgos e incidencias.

- Aprobación:

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master / Jefe de Proyecto | Responsable del Informe |  |
| Director de Ingresos Municipales | Receptor del Informe |  |